PLAN DE INVERSIÓN Y ROADMAP TECNOLÓGICO

De un modelo funcional a un
dispositivo médico de referencia clínica

Detección asistida por IA de caries dental (ICDAS II)

| 24 meses Horizonte del plan | USD 2,4M Inversión estimada | Clase IIa Dispositivo médico (SaMD) |
| --- | --- | --- |

Documento confidencial preparado para el comité de inversión

DEXA Vision  ·  contacto@dexavision.cl  ·  Julio 2026

1  Resumen ejecutivo

DEXA opera hoy un pipeline funcional de detección de caries que entrega, en ~30 segundos, un diagnóstico ICDAS, un nivel de urgencia y una sugerencia de tratamiento a partir de fotografías intraorales. Es un MVP sólido que valida la demanda y la experiencia de usuario. Sin embargo, se apoya en modelos de lenguaje-visión de propósito general operando en modo zero/few-shot, sin calibración clínica ni datos propietarios.

La tesis de esta inversión es clara: el diferencial competitivo defendible no está en qué IA se usa —esos modelos son accesibles para cualquiera— sino en un dataset dental propietario, anotado por expertos y validado clínicamente, más la evidencia regulatoria que convierte un demo en un dispositivo médico vendible a escala. Ese activo no se copia.

Los tres motores de valor de este plan

Datos — construir un dataset propietario con ground truth robusto (múltiples examinadores + correlación radiográfica). Es el foso.

Modelos — reemplazar los VLM generales por modelos especializados fine-tuneados sobre datos de DEXA, subiendo sensibilidad y especificidad de forma medible.

Evidencia — estudio prospectivo + ruta regulatoria (ISP/ANAMED, luego CE/FDA) que habilita la venta clínica y el escalamiento internacional.

2  Estado actual del modelo

El pipeline productivo encadena cinco pasos orquestados en AWS (SQS → Step Functions), con almacenamiento cifrado en S3. Este es el punto de partida:

| Paso | Modelo actual | Función | Evaluación |
| --- | --- | --- | --- |
| Paso 1 — Validación de imagen | Claude Haiku 4.5 | Verifica que sean fotos dentales válidas. | Adecuado. |
| Paso 2 — Identificador de maxilar | Qwen3-VL 235B | Clasifica maxilar superior vs. mandíbula. | Sobredimensionado. |
| Paso 3 — Detección de dientes | YOLOv8n | Identifica y recorta cada diente. | Modelo 'nano', mejorable. |
| Paso 4 — Especialista en caries | Gemma 3 27B | Clasifica ICDAS II por diente. | Núcleo diagnóstico: no calibrado. |
| Paso 5 — Árbitro clínico | Claude Sonnet 4.5 | Valida, consolida y genera el reporte en español. | Bien elegido. |

Limitación física que hay que enfrentar

La fotografía intraoral no revela caries interproximal ni lesiones incipientes de esmalte: esa información no está en el pixel. Ningún modelo, por bueno que sea, la puede extraer. Superar este techo requiere una modalidad complementaria (radiografía bitewing, transiluminación NIR o fluorescencia) — abordado en la Fase 3.

3  Dónde está el retorno de la inversión

Priorizamos cada línea de gasto por su impacto en la precisión clínica y en la defensibilidad del negocio. Este es el orden de retorno:

| Iniciativa | Prioridad | Por qué |
| --- | --- | --- |
| Dataset propio + ground truth | Alto | Es el foso; nada lo sustituye. |
| Fine-tuning del clasificador ICDAS (Paso 4) | Alto | Es el corazón del diagnóstico. |
| Integrar radiografía / modalidad complementaria | Alto | Único salto físico real en sensibilidad. |
| Validación clínica + ruta regulatoria | Medio-Alto | Convierte precisión en producto vendible. |
| Reemplazar Qwen3-VL por clasificador ligero | Medio | Gran ahorro de costo y latencia. |
| Mejorar detección/segmentación (Paso 3) | Medio | Mejora todo lo aguas abajo. |
| Calibración e incertidumbre en el árbitro | Medio | Seguridad clínica y escalado a humano. |

4  Roadmap por fases (24 meses)

| FASE 0 Fundaciones | Meses 0–2 · USD 180K |
| --- | --- |

Poner los cimientos de datos, equipo y regulación antes de escalar.

Contratación núcleo: ML lead, ingeniero de datos, líder clínico y asesor regulatorio.

Pipeline de anotación (herramienta, protocolo ICDAS, guía de calibración de examinadores).

Gobierno de datos: trazabilidad, versionado de modelos y datasets, consentimiento y privacidad.

Kick-off regulatorio: gap analysis ISO 13485 / IEC 62304 y clasificación del dispositivo.

Entregable clave: Infraestructura de datos operativa y equipo base contratado.

| FASE 1 Dataset propietario y ground truth | Meses 2–8 · USD 620K |
| --- | --- |

Construir el activo central: datos dentales anotados por expertos con verdad clínica robusta.

Anotación por ≥2–3 odontólogos calibrados; resolución de desacuerdos por consenso.

Medición de acuerdo inter-examinador (kappa) como techo de desempeño y evidencia regulatoria.

Correlación con radiografía bitewing en un subconjunto para ground truth fuerte.

Cobertura de la distribución real: dispositivos, iluminación, pigmentación, edades, calidad.

Active learning: el modelo actual prioriza qué etiquetar (casos inciertos) para maximizar valor.

Entregable clave: Dataset v1 anotado y auditado; set de test bloqueado independiente.

| FASE 2 Modelos especializados | Meses 6–12 · USD 540K |
| --- | --- |

Reemplazar los VLM generales por modelos fine-tuneados sobre datos de DEXA.

Paso 4: fine-tuning de un backbone visual fuerte (features auto-supervisadas tipo DINOv3) o LoRA sobre un VLM, con cabeza ICDAS calibrada.

Pre-entrenamiento auto-supervisado sobre imágenes sin etiquetar de S3 antes del fine-tuning.

Paso 2: sustituir Qwen3-VL 235B por un clasificador ligero (>99% en binario, milisegundos, fracción del costo).

Paso 3: subir de YOLOv8n a segmentación (SAM 2) con numeración dentaria FDI.

Paso 5: incorporar cuantificación de incertidumbre y escalamiento a revisión humana.

Entregable clave: Sensibilidad/especificidad por clase ICDAS superando la línea base actual.

| FASE 3 Multimodalidad radiográfica | Meses 10–16 · USD 420K |
| --- | --- |

El único salto físico real en sensibilidad: ver lo que la foto no puede mostrar.

Integración y fusión de radiografía bitewing (mayor ganancia en caries proximal).

Evaluación de modalidades complementarias: transiluminación NIR y fluorescencia (QLF).

Modelo de fusión multimodal (foto + radiografía) con reporte unificado.

Comunicación explícita en el reporte de lo que cada modalidad no puede detectar.

Entregable clave: Detección de caries proximal e incipiente antes fuera del alcance del sistema.

| FASE 4 Validación clínica y regulatoria | Meses 14–20 · USD 380K |
| --- | --- |

Convertir precisión medida en evidencia que habilita la venta clínica.

Estudio de validación prospectivo en población independiente vs. ground truth y vs. acuerdo humano.

Métricas por clase ICDAS con IC, AUC/ROC y curvas de calibración.

Análisis por subgrupos (calidad, dispositivo, pigmentación, edad) para detectar sesgos.

Dossier regulatorio y registro ante ISP/ANAMED (Chile); preparación de CE/FDA.

Entregable clave: Evidencia clínica publicable y expediente regulatorio presentado.

| FASE 5 Despliegue, monitoreo y escalamiento | Meses 18–24 · USD 260K |
| --- | --- |

Operar con seguridad y preparar la expansión.

Monitoreo post-despliegue de deriva de datos y modelo (data/model drift).

Reentrenamiento continuo con nuevos datos etiquetados vía active learning.

Optimización de costo/latencia de inferencia a escala.

Preparación de expansión internacional sobre la base regulatoria.

Entregable clave: Sistema en producción monitoreado y ciclo de mejora continua operativo.

5  Presupuesto consolidado (24 meses)

Cifras ilustrativas en USD, a refinar con la due diligence. La mayor parte se concentra en talento y en la anotación clínica: es donde se construye el activo defendible.

| Línea presupuestaria | USD | % |
| --- | --- | --- |
| Equipo (ML, datos, clínico, regulatorio, producto) | 1.050.000 | 44% |
| Anotación clínica (odontólogos + calibración) | 430.000 | 18% |
| Cómputo y entrenamiento (GPU) | 230.000 | 10% |
| Estudio de validación clínica | 220.000 | 9% |
| Regulatorio y calidad (ISO 13485 / IEC 62304 / registro) | 180.000 | 8% |
| Infraestructura cloud y MLOps | 150.000 | 6% |
| Contingencia (~5%) | 140.000 | 6% |
| TOTAL | 2.400.000 | 100% |

6  Métricas de éxito (KPIs)

El plan se juzga por métricas que importan clínicamente, no por un único número global de accuracy.

| Indicador | Meta / definición |
| --- | --- |
| Sensibilidad por clase ICDAS | Reportada con IC 95% (foco en ICDAS 1–2, las lesiones difíciles). |
| Especificidad y tasa de falsos positivos | Controladas por subgrupo de imagen y dispositivo. |
| AUC / ROC y calibración | La probabilidad reportada debe coincidir con la frecuencia real. |
| Concordancia vs. examinadores humanos | Kappa del modelo comparable o superior al acuerdo inter-dentista. |
| Costo y latencia por caso | Reducción vs. línea base al reemplazar VLM generales. |
| Hito regulatorio | Registro ISP/ANAMED presentado y en trámite. |

7  Riesgos y mitigación

| Riesgo | Mitigación |
| --- | --- |
| Calidad/volumen de datos insuficiente | Active learning + partnerships con clínicas para captación; protocolo de anotación estricto. |
| Techo físico de la fotografía | Fase 3 de multimodalidad; comunicar límites en el reporte. |
| Sesgo por subgrupos | Cobertura de distribución en datos + análisis de subgrupos obligatorio. |
| Demora regulatoria | Asesor regulatorio desde Fase 0; ISO 13485 / IEC 62304 en paralelo. |
| Deriva del modelo en producción | Monitoreo continuo y reentrenamiento programado (Fase 5). |
| Costo de inferencia a escala | Reemplazo de VLM 235B por modelos ligeros fine-tuneados. |

8  Conclusión para el comité

El diferencial no es qué IA usamos —eso es accesible para cualquiera—, sino el dataset dental propietario validado clínicamente y la evidencia regulatoria. Eso es lo que nadie puede copiar y lo que convierte un demo en un dispositivo médico.

Con esta inversión de USD 2,4M en 24 meses, DEXA pasa de un MVP validado a un producto con sensibilidad y especificidad demostradas, respaldo regulatorio y una barrera de entrada estructural frente a la competencia.

DEXA Vision  ·  contacto@dexavision.cl  ·  Documento confidencial